ZÁPIS ZE SCHŮZKY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KECENICKÁ INICIATIVA

Datum schůzky:		23.8.2012

Čas:				20:00 – 22:00

| Účast: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Jaroslav Havlíček |  |  |
| X | Jiří Viktorin |  |  |
| X | Petr Zikmund |  |  |
| X | Jiří Borovka |  |  |
| X | Aleš Krieg |  |  |
| O | Josef Pavlík |  |  |
| O | Vladimír Tůma |  |  |
| X | Bedřich Hovorka |  |  |

(X = Účasten, O = Omluven, N = Neomluven)

Hosté: Šilhan Michal

Zápis provedl: Aleš Krieg

### Program

| 1. | Kontrola úkolů |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Info o jednání s panem Jochem (první náměstek primátora) |  |
| 3. | Info o jednání s panem Caltou a paní Hruškovou na téma dětské hřiště |  |

### Průběh (U = Úkol, I = Informace, R = Rozhodnutí)

|  | Informace | ### Zajistí | ### Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | Byl schválen zápis z minulého jednání |  |  |
| I0 | Další jednání bude v pondělí 10.9.2012 19:00 v Sauna Clubu Kecenice |  |  |
| I13 | Jednání s panem Jochem prvním náměstkem primátora: Viz zápis: Zapis_KI_120823_zeleznicnikoridor_severnispojka |  |  |
| R5 | Dětské hřiště: - Za KI odpovědný pan Krieg a paní Slámová - Kde? – Tyršův sad (číslo pozemku 1025), část pozemku za školou (číslo pozemku, 992) nebo u točny před vjezdem do BOSCHe (číslo pozemku 746/2) 23.07.2012: Ve středu 25.7.2012 8:30 bude schůzka s panem Caltou které se bude za KI účastnit pan Krieg a pan předseda Havlíček 23.08.2012 Proběhla schůzka s panem Caltou a paní Hruškovou. Zápis z jednání viz: Zapis_KI_120817_DetskeHriste |  |  |
| R6 | Dopravní situace: - Za KI řeší pan Pavlík a pan Viktorin - Povrch ulice Kněžskodvorská a A. Tragera (prioritní bod). - Přechody pro chodce - Dopravní značení (včetně parkování) - Zamyslet se nad některými živými ploty z důvodu špatného rozhledu z křižovatky (např. při výjezdu na A. Tragera z ulice V. Rabase) 23.8.2012: Viz příslušné informace v zápisu: Zapis_KI_120823_zeleznicnikoridor_severnispojka |  |  |
| R7 | Instalace košů: - Za KI řeší Pavlík a Viktorin 23.7.2012 - nutno doplnit koše do Tyršova sadu |  |  |
| R8 | Kontrola dodržování 6t a rychlosti: - Za KI řeší pan Tůma |  |  |
| R9 | Koridor: - Za KI řeší pan Havlíček a pan Zikmund - Protihluková stěna - Průběh stavby a koordinace omezení dopravy 23.8.2012: Viz příslušné informace v zápisu: Zapis_KI_120823_zeleznicnikoridor_severnispojka |  |  |
| I14 | Na 3.9.2012 na jednání územní komise se za KI zúčastní páni Borovka a Viktorin. |  |  |

|  | Úkoly | ### Zajistí | ### Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | Nastavit automatickou odpověď na info@kecenickainiciativa.cz: Předmět: Potvrzení přijetí Dobrý den, Děkujeme za Váš zájem, Jaroslav Havlíček Předseda občanského sdružení KECENICKÁ INICIATIVA info@kecenickainiciativa.cz 21.6.2012: Dořešit češtinu | Aleš Krieg | 30.7.2012 Uzavřeno |
| U4 | Realizovat www stránky. Připomínky z 23.7.2012 - Diskuse na stránkách nebude - Opravit patičku - Fotky a sekce historie bude doplněna po předání podkladů panem Hovorkou | Aleš Krieg Tomáš Paulík | 30.7.2012 Uzavřeno |
| U10 | Zakreslit místa pro instalace košů | Josef Pavlík | 30.7.2012 |
| U11 | Zakreslit značení ulice Tyršův sad a zaslat na KI | Josef Pavlík | 30.7.2012 |
| U12 | Zakreslit značení přechody pro chodce zaslat na KI | Josef Pavlík | 30.7.2012 |
| U13 | Zajistit článek v jihočeských denících: - Informace o vzniku - Důvody vzniku - Realizované aktivity - Pozitivní přístup pana primátora k řešení problematických bodů | Aleš Krieg | 6.8.2012 Odloženo |
| U15 | zamyslet se nad některými živými ploty z důvodu špatného rozhledu z křižovatky (např. při výjezdu na A. Tragera z ulice V. Rabase) | Jiří Viktorin Josef Pavlík | 23.7.2012 |
| U16 | Termínově po 23.7.2012 naplánovat jednání s územní komisí 23.7.2012 – odloženo až na září | Jaroslav Havlíček | 31.8.2012 Uzavřeno |
| U17 | Zeptat se pana Podholi (náměstek pro školství a sociální věci) – Jaký je záměr města s objektem školy A. Tragera 44 | Tomáš Paulík | 30.7.2012 |
| U18 | Rozmyslet proces přijímání nových členů Viz žádost pana Mgr. Paulíka Závěr: V současné době není nutné rozšiřovat řady členů, navazují se spolupráce i s nečleny na konkrétní oblasti, kteří jsou sdružením podporováni. Hlavním důvodem je pružnost a nenavyšování byrokratických procesů z hlediska vedení a organizace. | Jaroslav Havlíček | 6.8.2012 Uzavřeno |