ZÁPIS ZE SCHŮZKY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KECENICKÁ INICIATIVA

Datum schůzky:		31.10.2012

Čas:				19:00 – 21:00

| Účast: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Jaroslav Havlíček |  |  |
| X | Jiří Viktorin |  |  |
| X | Petr Zikmund |  |  |
| X | Jiří Borovka |  |  |
| X | Aleš Krieg |  |  |
| X | Josef Pavlík |  |  |
| O | Vladimír Tůma |  |  |
| O | Bedřich Hovorka |  |  |

(X = Účasten, O = Omluven, N = Neomluven)

Hosté: Eva Kriegová, Petra Slámová

Zápis provedl: Aleš Krieg

### Program

| 1. | Kontrola úkolů |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informace k jednotlivým bodů řešených oblastí |  |
| 3. | Dětské hřiště |  |
| 4. |  |  |

### Průběh (U = Úkol, I = Informace, R = Rozhodnutí)

|  | Informace |
| --- | --- |
| R0 | Byl schválen zápis z minulého jednání |
| I0 | Další jednání - bude upřesněno. |
| R5 | Dětské hřiště: 31.10.2012 – paní Hrušková zaslala první návrh viz příloha K této variantě byly hlavní výhrady ve smyslu obav cílové skupiny dětí, která je spíše nižší než bychom rádi. Dále byly vyžádán ještě dvě varianty s jinými prvky (s prvky cílené dle našeho názoru na starší skupinu dětí). Z důvodu zachování rozpočtu ale nebylo možné realizovat okamžitě celek včetně plotu. Varianty viz níže přiložený dokument. Závěr z jednání KI byl, požádat o kombinaci variant a byl zaslán mail paní Hruškové v níže uvedené formulaci: Dobrý den paní inženýrko, Zasíláme závěry z jednání občanského sdružení KECENICKÉ INICITIVY, a prosíme o vyjádření možnosti realizace. Přikládáme též návrhy variant, které jsme obdrželi od společnosti ONYX. Prosíme o realizaci kombinace varianty 1 a varianty 2 dle níže uvedeného. Pokud by nebylo možné tuto kombinaci z důvodu nárůstu rozpočtu realizovat, přiklonili bychom se k variantě 1 (viz přiložený dokument). Kombinace variant: Položku varianty 1: - Houpadlo Motorka (010504) 1 Cel. 12 496 12 496 Bychom rádi vyměnili za položku varianty 2: - Houpačka (020412M) + sedák (000226) 1 Cel. 22 043 22 043 Touto záměnou bychom se ale dostali na částku 209.470,- Kč bez DPH, která překračuje Vámi plánovaný rozpočet. Z našeho pohledu, sledovaný záměr vybudování dětského hřiště v Kněžských Dvorech je pro lokalitu zásadní, a neradi bychom schválení realizace komplikovali. Z důvodu časové tísně si Vás dovolím v zítřejších dopoledních hodinách telefonicky kontaktovat. Děkujeme, 1.11.2012 vyjádřila paní Hrušková nesouhlas s navrhovanou variantou z důvodu absence plotu a zvýšeným rizikům spojeným s blízkostí železniční trati. Proto bude realizace připravována až na příští rok, aby se vše dobře odladilo a naplánovalo. 2.11.2012 – pan Krieg požádá paní Hruškovou a dodavatelskou společnost o přípravu varianty: Herní prvky Multifunkční sestava - Tower and climbing frame (120115M) Houpačka (020412M) + sedák (000226) Ostatní prvky 2x Lavička Oplocení - pletivo v.100 cm Branka |
| R6 | Dopravní situace: 31.10.2012: Připravené podklady předá na magistrát pan Viktorin a Pavlík |
| R8 | Kontrola dodržování 6t a rychlosti: 31.10.2012 – dále bude řešeno se státní policií |
| R9 | Koridor: 31.10.2012 – beze změny |
| R9.1 | Severní spojka: 31.10.2012 – beze změny |

|  | Úkoly | Zajistí | Datum (termín do) |
| --- | --- | --- | --- |
| U10 | Zakreslit místa pro instalace košů 31.10.2012 Zrušen | Josef Pavlík | 30.10.2012 Zrušeno |
| U20 | Zahájí jednání s odborem dopravy ohledně vybudování přechodů pro chodce: u sokolovny 2 – přes ulici R. Bosche na křižovatce s A. Tragera (u paneláku) 3 – u zastávky před točnou 4 – u restaurace Mauricius Dále páni Pavlík a Viktorin projednají umístění měřiče rychlosti v ulici A. Tragera a umístění zrcadel na křižovatky A. Tragera/R. Bosche a A. Tragera/V. Rabase. | Josef Pavlík Jirka Viktorin | 30.10.2012 |
| U21 | Pan předseda Havlíček vyvolá jednání mezi KI a zástupci fi. Bosch ohledně interního nařízení, aby zaměstnanci po vybudování nového parkoviště, parkovali výhradně tam a nekomplikovali svými auty situaci v Kecenických ulicích, zda by byla možná spolupráce ve vytvoření tlaku na magistrát ohledně nového povrchu na A. Trägera a co nejrychlejší zahájení stavby koridoru a Severní spojky | Jaroslav Havlíček | 30.10.2012 |
| U22 | Předat podklady zakreslených situací na magistrát | Josef Pavlík Jirka Viktorin | 14.11.2012 |