ZÁPIS ZE SCHŮZKY OBČANSKÉHO
SDRUŽENÍ KECENICKÁ INICIATIVA

Datum schůzky:		25.7.2013

Čas:				19:00 – 21:00

| Účast: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Jaroslav Havlíček |  |  |
| X | Jiří Viktorin |  |  |
| X | Petr Zikmund |  |  |
| X | Jiří Borovka |  |  |
| X | Aleš Krieg |  |  |
| O | Josef Pavlík |  |  |
| X | Vladimír Tůma |  |  |
| X | Bedřich Hovorka |  |  |

(X = Účasten, O = Omluven, N = Neomluven)

Hosté:

Zápis provedl: Aleš Krieg

### Program

| 1. | Kontrola úkolů |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informace k jednotlivým bodů řešených oblastí |  |
| 3. | Revize otevřených témat |  |
| 4. | Revize úkolů |  |
| 5. |  |  |

### Průběh (U = Úkol, I = Informace, R = Rozhodnutí)

|  | Informace |
| --- | --- |
| R0 | Byl schválen zápis z minulého jednání |
| I0 | Další jednání – bude upřesněno |
| R1 | Přechody pro chodce - 3.6.2013 Pan Havlíček s panem Pavlíkem jednali s paní Bláhovou (Veřejné statky – Magistrát) a panem Polákem (útvar hlavního architekta). Na schůzce byla pro přechod přes ulici R. Bosche vybrána varianta spojující stávající chodníky (varianta č.2). Další navrhované přechody budou projednány na dalších schůzkách. Dne 10.6.2013 jsme z magistrátu přijali níže uvedené vyjádření: - > From: Polák Petr > Sent: Monday, June 10, 2013 9:18 AM > To: Josef Pavlík > Cc: Bláhová Nataša; Šram Michal > Subject: Přechod pro chodce > > > > Dobrý den, > > rád bych Vám tímto sdělil výsledek jednání ohledně výběru z navržených variant umístění přechodu pro chodce. V minulém týdnu jsem studii předložil k nahlédnutí zástupcům Policie ČR – DI, kteří s ohledem na bezpečnost doporučili realizovat variantu č. 3 za předpokladu, že bude upraveno nároží (terénní úpravy, zrušení plotu) tak, aby byly dodrženy rozhledové poměry. Bohužel tyto úpravy by zasahovaly do soukromého pozemku, na kterém je umístěn bazén. Z toho důvodu Vám musím sdělit, že provedení těchto úprav a tudíž i umístění přechodu pro chodce je ze strany města nereálné. Zbylé dva návrhy na umístění přechodu pro chodce vyhodnotili zástupci Policie ČR s ohledem na bezpečnost jako nevhodné. Vím, že Vás tato zpráva zřejmě nepotěší, ale v dané věci jsme udělali maximum proto, abychom Vám vyhověli. > > > > S pozdravem > > > > Petr Polák - Aktivity po 3.6.2013 From: Polák Petr Sent: Monday, July 01, 2013 10:29 AM To: 'Jaroslav Havlíček' Subject: RE: žádost Dobrý den, oficiální zápis z jednání není, ale znovu jsem oslovil zástupce PČR s žádostí o písemné vyjádření, které v příloze zasílám. Přeji hezký den Petr Polák From: Jaroslav Havlíček Sent: Monday, June 17, 2013 11:08 AM To: Polák Petr Cc: info@kecenickainiciativa.cz Subject: RE: žádost Dobrý den pane Polák, žádám Vás touto cestou o oficiální zápis z jednání mezi magistrátem a DI, to znamená kdo s kým, kde, kdy a s jakým výsledkem jednal, odůvodněním rozhodnutí a kdo se pod toto rozhodnutí podepsal. S díky a přátelským pozdravem Havlíček 25.7.2013 další postup: - bude vyvoláno opětovné jednání s Magistrátem |
| I1 | Koše v Tyršově sadu projedná dále pan Krieg. |
| I2 | Mateřská školka: - From: Schelova Barbora (RBCB/HRL) Sent: Monday, June 17, 2013 9:20 AM To: Jaroslav Havlíček Subject: RE: dotaz Dobrý den, s mestem jedname o podmínkach, vypadá to ze by mohla vyjit MŠ S pozdravem Schelova - From: Jaroslav Havlíček Sent: Sunday, June 16, 2013 9:22 AM To: Schelova Barbora (RBCB/HRL) Cc: info@kecenickainiciativa.cz Subject: dotaz Dobrý den vážená paní Schelová, chci se pouze zeptat, zda je nějaký posun ohledně budovy na ulici A. Trägera 44, (bývalá škola). Se srdečným pozdravem Jaroslav Havlíček Předseda os KECENICKÁ INICIATIVA |
| I3 | Severní spojka: - Zatím nejsou známy novější informace. |
| I4 | Koridor: - Zatím nejsou známy novější informace. |
| I5 | Povrch ulice A. Tragera: - Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele - Pokud nebude podáno odvolání k výsledkům výběrového řízení některým z účastníků, bude realizace zahájena cca 15.8. - Realizace bude probíhat ve dvou krocích: - Víkend - stržení (frézování povrchu) - Víkend – položení nového povrch |
| I6 | Znečištění stoky (potoku) od Nemanického rybníku: - Bude zadán podnět na Magistrát - Odbor Životního prostředí s žádostí o prověření. - Upřesnění lokality viz obr. níže. |

|  | Úkoly | ### Zajistí | ### Datum (termín do) |
| --- | --- | --- | --- |
| U32 | Zahájit jednání se společnostmi Motor Jikov a Budvar 17.04.2013: Realizace byla odložena | Josef Pavlík Jaroslav Havlíček | 30.9.2013 |
| U35 | Zaslat mail na paní Čížkovou: - Klíče od dětského hřiště – zatím není potřeba zamykat, prosíme nadále uchovat klíče na Magistrátu. Pokud by se situace změnila, řešili bychom dle situace vzniklé. - Koše – poprosit o umístění alespoň jednoho koše do Tylova sadu ideálně poblíž dětského hřiště (mimo jeho prostor) plus 2x koš na psí exkrementy. - Požádat o umístění třech tabulí ohledně poučení udržování pořádku (případně bude sponzorovat společnost ENERGY BEES) | Aleš Krieg | 30.6.2013 Uzavřen |
| U36 | Probrat s paní Bláhovou (Magistrát – veřejné statky) umístění mobilního radaru na území Kněžských Dvorů. | Jiří Borovka | 30.7.2013 |
| U37 | Pan Havlíček požádá o oficiální vyjádření Policie ČR – DI. k přechodům pro chodce pana Poláka. | Jaroslav Havlíček | 30.6.2013 Uzavřen |
| U38 | Zaslat dotaz na paní Schelovou (Bosch) ohledně stavu a situace kolem mateřské školy. | Jaroslav Havlíček | 30.6.2013 Uzavřen |
| U39 | Zadat podnět na Magistrát - Odbor Životního prostředí s žádostí o prověření znečištění stoky (potoku) od Nemanického rybníku. | Jaroslav Havlíček | 15.8.2013 |
| U40 | Vyvolat a realizovat opětovné jednání se společností Bosch ohledně řešení dopravní situace v Kněžských Dvorech | J. Havlíček V. Tůma | 15.9.2013 |